# Objetivos deste documento

Este documento formaliza o encerramento do contrato considerando-o entregue integralmente.

# Identificação do contrato

[HL2019]: Hlayisa.

# Entregas realizadas

## **Entrega 1**

* Plano de gestão do documento de escopo.

**Entrega 2**

* Plano do projecto.

**Entrega 3**

* Proposta técnica Financeira.

**Entrega 4**

* Documento de requisitos.

## **Entrega 5**

* Módulo de inscrição de alunos;
* Módulo de pagamento de mensalidades;
* Modulo de cadastro de funcionários.

## **Entrega 6**

* Relatório de desempenho da entrega anterior;
* Modulo de gestão do aluno.

**Entrega 7**

* Relatório da entrega anterior;
* Módulo de divulgação de eventos periódicos.

**Entrega 8**

* Equipe qualificada para o treinamento.

**Entrega 9**

* Relatório final.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrega | Data | Status |
| *1* | *19/08/2019* | *aceito* |
| *2* | *02/09/2019* | *aceito* |
| *3* | *09/09/2019* | *aceito* |
| *4* | *30/09/2019* | *aceito* |
| *5* | *11/11/2019* | *aceito* |
| *6* | *02/12/2019* | *pendente* |
| *7* | *30/12/2019* | *pendente* |
| *8* | *13/01/2020* | *pendente* |
| *9* | *27/11/2020* | *pendente* |

# Questões em Aberto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Questão em aberto** | **Responsável** | **Previsão** | **Comentário** |
| Entrega 6 | Denise | 02/12/2019 | Em execução. |
| Entrega 7 | Salmento | 30/12/2019 | A ser executada posteriormente segundo o cronograma do projecto. |
| Entrega 8 | Marcos | 13/01/2020 | A ser executada posteriormente segundo o cronograma do projecto. |
| Entrega 9 | José | 27/01/2020 | A ser executada posteriormente segundo o cronograma do projecto. |

# Informações adicionais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aceite do Contrato** | | | |
| Os participantes abaixo autorizam o encerramento do contrato e atestam o cumprimento de todas clausulas e a inexistência de qualquer reivindicação futura. | | | |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | João Figueiredo | Figueiredo | 26/11/2019 |
| Gestor do Projeto | Ana Paula Onduras | Onduras | 26/11/2019 |